АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.02.2022 года                                                                                                                  № 18

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2022 - 2024 годы»

(в редакции от 14.09.2022 № 131, от 30.09.2022 № 162, от 08.11.2022 № 179

от 06.12.2022 № 199, от 01.02.2023 № 6, от 16.02.2023 № 17

от 13.04.2023 № 38, от 02.06.2023 № 71, 13.06.2023 № 77

от 31.07.2023 № 117, от 10.10.2023 № 207, от 07.11.2023 № 207)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 03.03.2015 № 23  «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приволжского сельского поселения»,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 -2024 годы» (Приложение №1).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 -2024 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета Приволжского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы Администрации

Приволжского сельского поселения	                          Н.А. Сдобнова

Приложение № 1 к

постановлению Администрации

Приволжского сельского поселения

от  14.02.2022  года  № 18

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2022 -2024 годы»

Паспорт
Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 -2024 годы»

| 1 | Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 -2024 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки муниципальной программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Администрации Приволжского сельского поселения от 03.03.2015 № 23 «Об утверждении Положения о разработке утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приволжского сельского поселения» |
| 3 | Заказчик программы | МУ «Администрация Приволжского СП» |
| 4 | Разработчик муниципальной программы | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава Приволжского сельского поселения |
| 6 | Цель программы | 1. Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 2.Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения |
| 7 | Задачи программы | 1. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них; 3. Снижение доли автомобильных дорог не соответствующих нормативным требованиям; 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Приволжского сельского поселения |
| 8 | Перечень основных мероприятий программы | - Содержание автомобильных дорог общего пользования; - Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них. |
| 9 | Сроки и этапы реализации программы | 2022 - 2024 годы |
| 10 | Перечень подпрограмм муниципальной программы | Программа не содержит подпрограмм |
| 11 | Объемы и источники финансирования программ | Всего по программе 37 517 509,54 рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год – 15 428 166,59 рублей, в том числе: 3 779 480,59 рублей - средства бюджет Приволжского сельского поселения; 9 348 267,00 рублей – средства областного бюджета; 2 300 419,00 рублей - средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения. 2023 год – 13 049 375,95 рублей в том числе: 5 266 989,95 рублей - средства бюджет Приволжского сельского поселения 5 481 967,00 рублей – средства областного бюджета; 2 300 419,00 рублей - средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения. 2024 год – 9 039 967,00 рублей в том числе: 3 558 000,00 рублей - средства бюджет Приволжского сельского поселения; 5 481 967,00 рублей – средства областного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 – 2024 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения. |
| 12 | Ожидаемые результаты | Реализация Программы обеспечит: - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них; - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них; - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий. - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Дорожное хозяйство Приволжского  сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры Мышкинского муниципального района и Ярославской области, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.                               Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения собственности Приволжского сельского поселения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий, по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на 2022-2024 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Приволжского сельского поселения.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания автомобильных дорог собственности Приволжского сельского поселения и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализацию приоритетных задач.

Раздел 2. Цель и целевые показатели муниципальной программы.

Главной целью Программы является развитие дорожной сети и приведение ее в нормативное состояние в результате строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Приволжском сельском поселении. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети;

- организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- создание на муниципальном уровне долевого софинансирования на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования не менее 5% от общего объема финансирования других уровней бюджетов;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшение условий жизни сельского населения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Таблица 1

| Наименование индикатора | единица измерения | 2021 год базовое | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 плановое | 2023 плановое | 2024 плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 36,2 | 36,9 | 37,60 | 38,30 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 39,82 | 40,59 | 41,36 | 42,13 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования. | км/п.м. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Раздел 3. План мероприятий Программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 -2024 годы» обуславливает целесообразность использования программно – целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным мероприятиям.

Программа включает следующие мероприятия, которые являются составной частью Программы.

| Система программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов | Общедоступность проезда в населенном пункте | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 2 653 419,52 | 3 289 656,27 | 3 100 000,00 | 9 043 075,79 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 109 619,42 | 884 006,00 | 600 000,00 | 2 593 625,42 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1 543 800,10 | 2 405 650,27 | 2 500 000,00 | 6 449 450,37 |
| 1.2. | Зимнее содержание дорог между населенных пунктов | Общедоступность проезда в населенном пункте | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 2 300 419,00 | 2 300 419,00 | 0,00 | 4 600 838,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Мышкинского муниципального района | 2 300 419,00 | 2 300 419,00 | 0,00 | 4 600 838,00 |
| Итого зимнее содержание дорог |  |  |  |  | Всего | 4 953 838,52 | 5 590 075,27 | 3 100 000,00 | 13 643 913,79 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 109 619,42 | 884 006,00 | 600 000,00 | 2 593 625,42 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1 543 800,10 | 2 405 650,27 | 2 500 000,00 | 6 449 450,37 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Мышкинского муниципального района | 2 300 419,00 | 2 300 419,00 | 0,00 | 4 600 838,00 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги д.Алферово Мышкинского района Ярославской области | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 1 967 630,40 | 0,00 | 0,00 | 1 967 630,40 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 793 072,30 | 0,00 | 0,00 | 1 793 072,30 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 174 558,10 | 0,00 | 0,00 | 174 558,10 |
| 2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги д.Крюково Мышкинского района Ярославской области | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 1 156 255,20 | 0,00 | 0,00 | 1 156 255,20 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 968 603,28 | 0,00 | 0,00 | 968 603,28 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 187 651,92 | 0,00 | 0,00 | 187 651,92 |
| 2.3. | Капитальный ремонт подъездных путей к социальным объектам в д. Крюково Мышкинского района Ярославской области | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 1 678 074,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 074,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 397 331,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 331,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 280 743,00 | 0,00 | 0,00 | 280 743,00 |
| 2.4. | Подъезд к ФАПу с.Рождествено | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 1 555 308,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 308,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 192 308,00 | 0,00 | 0,00 | 192 308,00 |
| 2.5. | Ремонт участка автомобильной дороги д.Бобойки Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 2 859 623,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 623,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 716 641,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 641,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 142 982,00 | 0,00 | 0,00 | 142 982,00 |
| 2.6. | Капитальный ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы на автомобильной дороге с.Шипилово Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области (0,199 км) | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Мышкинского муниципального района | 2022 - 2024 | Всего | 0,00 | 1 516 582,66 | 0,00 | 1 516 582,66 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 1 440 753,53 | 0,00 | 1 440 753,53 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 75 829,13 | 0,00 | 75 829,13 |
| 2.7. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в с. Шипилово Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области (0,172 км) | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Мышкинского муниципального района | 2022 - 2024 | Всего | 0,00 | 1 236 979,94 | 0,00 | 1 236 979,94 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 1 175 130,94 | 0,00 | 1 175 130,94 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 61 849,00 | 0,00 | 61 849,00 |
| 2.8. | Ремонт участка автомобильной дороги д.Бобойки Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области (0,240 км) | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Мышкинского муниципального района | 2022 - 2024 | Всего | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 1 605 500,00 | 0,00 | 1 605 500,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 |
| 2.9. | Капитальный ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы на автомобильной дороге с.Шипилово (участок №2) Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области (0,022 км) | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Мышкинского муниципального района | 2022 - 2024 | Всего | 0,00 | 187 344,38 | 0,00 | 187 344,38 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 169 918,47 | 0,00 | 169 918,47 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 17 425,91 | 0,00 | 17 425,91 |
| 2.10. | Ремонт участка автомобильной дороги д. Шамино Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области (0,169 км) | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Мышкинского муниципального района | 2022-2024 | Всего | 0,00 | 1 198 209,60 | 0,00 | 1 198 209,60 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 1 198 209,60 | 0,00 | 1 198 209,60 |
| 2.11. | Капитальный ремонт подъездных путей к социальным объектам в Приволжском сельском поселении Мышкинского района Ярославской области | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 695 445,00 | 1 695 445,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 610 672,00 | 1 610 672,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 84 773,00 | 84 773,00 |
| 2.12. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги с.Шипилово (участок №3) Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области (0,2675 км) | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Мышкинского муниципального района | 2022 - 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 2 322 910,88 | 2 322 910,88 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 206 765,34 | 2 206 765,34 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 116 145,54 | 116 145,54 |
| 2.13. | Ремонт участка автомобильных дороги Приволжского сельского поселения Мышкинского МР Ярославской области | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 120 558,12 | 1 120 558,12 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 064 529,66 | 1 064 529,66 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 56 028,46 | 56 028,46 |
|  |  |  |  |  | Всего | 9 216 890,60 | 5 829 116,58 | 5 138 914,00 | 20 184 921,18 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8 238 647,58 | 4 391 302,94 | 4 881 967,00 | 17 511 917,52 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 978 243,02 | 1 437 813,64 | 256 947,00 | 2 673 003,66 |
| 3. Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка, проверка проектно-сметной документации и других документов, проведение кадастрового учета |  | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Бюджет поселения | 517 473,30 | 400 000,00 | 300 000,00 | 1 217 473,30 |
| Итого подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | 517 473,30 | 400 000,00 | 300 000,00 | 1 217 473,30 |
| 4. Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение работ по летнему содержанию дорог | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация Приволжского сельского поселения | 2022 - 2024 | Всего | 739 964,17 | 1 230 184,10 | 501 053,00 | 2 471 201,27 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет (400 кв.м) | 0,00 | 206 658,06 | 0,00 | 206 658,06 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 739 964,17 | 1 023 526,04 | 501 053,00 | 2 264 543,21 |
| Итого летнее содержание |  |  |  |  | Всего | 739 964,17 | 1 230 184,10 | 501 053,00 | 2 471 201,27 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 206 658,06 | 0,00 | 206 658,06 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 739 964,17 | 1 023 526,04 | 501 053,00 | 2 264 543,21 |
| Всего по программе |  |  |  |  | Всего | 15 428 166,59 | 13 049 375,95 | 9 039 967,00 | 37 517 509,54 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 9 348 267,00 | 5 481 967,00 | 5 481 967,00 | 20 312 201,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 3 779 480,59 | 5 266 989,95 | 3 558 000,00 | 12 604 470,54 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Мышкинского муниципального района | 2 300 419,00 | 2 300 419,00 | 0,00 | 4 600 838,00 |

4. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую  результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса  стратегической результативности муниципальной программы:

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | высокорезультативная |
|  | среднерезультативная |
|  | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | высокоэффективная |
|  | среднеэффективная |
|  | низкоэффективная |

- Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| - Источник финансирования | - Всего | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - Объем финансирования, в том числе: | - 37 517 509,54 | - 15 428 166,59 | - 13 049 375,95 | - 9 039 967,00 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 12 604 470,54 | - 3 779 480,59 | - 5 266 989,95 | - 3 558 000,00 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - 4 600 838,00 | - 2 300 419,00 | - 2 300 419,00 | - 0,0 |
| - Областной бюджет | - 20 312 201,00 | - 9 348 267,00 | - 5 481 967,00 | - 5 481 967,00 |

Финансовое обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области, Мышкинского муниципального района и Приволжского сельского поселения.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете», бюджетом Мышкинского муниципального района и бюджетом Приволжского сельского поселения.

? «Перечень автомобильных дорог»  утвержденный Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения  №119 от 27.12.2011 года (с изменениями от 30.12.2021 № 210)

На основании Актов выполненных работ, предоставленных согласно заключенных муниципальных контрактов