администрация  ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    08.09. 2011 г.   № 81

Об утверждении графика проведения

капитального ремонта многоквартирных

домов

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 06.08.2010 г. № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций», в целях организации контроля  проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории приволжского сельского поселения на 2011 год, утвержденную постановлением Администрации  Приволжского сельского поселения от 14.04.2011г. №36.

Администрация Приволжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый график  проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приволжского сельского поселения на 2011год. (Постановление администрации Приволжского СП от 14.04.2011г. №36).

- Назначить ответственного исполнителя программы, в соответствии с графиком проведения капитального ремонта многоквартирных домов, заместителя Главы Администрации Приволжского сельского поселения Старцева М.Н.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Приволжского

сельского поселения                                                                Е.Н. Коршунова

Приложение к Постановлению Администрации Приволжского сельского поселения  от 08.09.2011 г. № 81

График

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приволжского сельского поселения на 2011 год  утвержденную постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 14.04.2011 № 36

| № пп | Наименование мероприятий | 2011 |
| --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | 1-15 | 16-20 | 21-31 | 1-5 | 6-30 | 1-20 | 21-30 | 1-5 | 6-20 | 21-30 | 1-20 | 21-31 |
| 1. | Подготовка и утверждение приказа ОМС о назначении персонально ответственных исполнителей Программы в соответствии с Графиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение предоставления в департамент ЖКХ и инфраструктуры области еженедельной, ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об использовании средств Фонда, областного и местного бюджетов, а также о ходе реализации Программы и Графика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Открытие отдельных банковских счетов управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Перечисление средств Фонда, областного и местного бюджетов, предусмотренных для обеспечения долевого финансирования на отдельные банковские счета, открытые управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК в российских кредитных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование мероприятий | 2011 |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | 1-15 | 16-20 | 21-31 | 1-5 | 6-30 | 1-20 | 21-30 | 1-5 | 6-20 | 21-30 | 1-20 | 21-31 |
| 5. | Определение администратора процесса проведения работ по капитальному ремонту МКД и заключение договоров на технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Осуществление технического надзора за ходом проведения работ по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оформление паспортов на дома, включенных в Программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Формирование лотов в разрезе домов, проведение конкурсного отбора подрядных организаций, и заключение договоров подряда по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Перечисление авансовых платежей подрядным организациям на приобретение оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Формирование совместно с управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК состава комиссии по приемке МКД в эксплуатацию после проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение работ по капитальному ремонту МКД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | По сезонным видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | По видам работ, выполнение которых возможно в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение мероприятий по использованию экономии средств Фонда, областного и местных бюджетов образовавшихся в результате проведения работ по капитальному ремонту МКД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Сопровождение администратором проектной (сметной) документации при проведении экспертизы в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (по новым видам работ включенных в Программу за счет экономии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование мероприятий | 2011 |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | 1-15 | 16-20 | 21-31 | 1-5 | 6-30 | 1-20 | 21-31 | 1-5 | 6-20 | 21-30 | 1-20 | 21-31 |
| 12.2. | Подготовка документации по использованию экономии в соответствии с Порядком утвержденным Фондом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление указанной документации в департамент ЖКХ и инфраструктуры области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Проведение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет экономии средств после получения положительного решения Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Осуществление приемки МКД в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта с оформлением соответствующего акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение общих собраний собственников помещений по итогам проведенного капитального ремонта МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |