АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   15.08.2018 года                                                                                          №  139

О внесение изменений  в постановление

Администрации Приволжского сельского поселения

От 16.01.18 г. № 5 «Об утверждении муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство в

Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы»

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», на основании постановления Администрации Приволжского сельского поселения № 23 от 03.03.2015 г «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приволжского сельского поселения», постановления Администрации Приволжского сельского поселения 03.11.2017 г. № 181  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Приволжского сельского поселения»,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Внести в постановление Администрации Приволжского сельского поселения  от 16.01.2018 г. № 5 ««Жилищно – коммунальное хозяйство в  Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы»», следующие изменения:

  - Пункт 11 Паспорта муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство в  Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции:

| 11 | Объемы и источники финансирования программ | Всего по программе 8 741 970,69 рублей, в том числе по годам реализации: 2018 г. 5 063 146,69 рублей, в том числе: 4 093 579,69 рублей - средства бюджет Приволжского сельского поселения; 659 000,00 рублей – средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения 307 000,00 рублей - средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения. 3 567 ,00 рублей – средства софинансирования жителей. 2019 г. 1 926 642,00 рублей, в том числе: 1 267 642,00 рублей - средства бюджет Приволжского сельского поселения; 659 000,00 рублей – средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения 2020 г. 1 752 182,00 рублей, в том числе: 1 093 182,00 рублей - средства бюджет Приволжского сельского поселения; 659 000,00 рублей – средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 – 2020 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения. |
| --- | --- | --- |

1.2.  Раздел 2 Приложение № 1 к Постановлению Администрации  Приволжского сельского поселения от 16.01.2018 года  № 5 изложить в новой редакции:

«Раздел 2. Цель и целевые показатели муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры Администрации Приволжского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства территории поселения.

- приведение в качественное состояние элементов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

- « Жилищно – коммунальное хозяйство в  Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы.»

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое 2017 год | 2018 год плановое | 2019 год плановое | 2020 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Оплата за поставку электрической энергии | тыс. кВт/ч | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Ремонт фонарей уличного освещения (количество светильников) | шт | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |  |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка территории | га. | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 7 | 7 | 7 | 7 |

1.3. Раздел 3 Приложение № 1 к Постановлению Администрации  Приволжского сельского поселения от 16.01.2018 года  № 5 изложить в новой редакции:

«Раздел 3. План мероприятий программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно – целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным мероприятиям.

Программа включает следующие мероприятия, которые являются составной частью муниципальной программы.

Раздел 3. План мероприятий программы.

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия |  |  | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения |  | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 1.Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт фонарей уличного освещения |  |  | Обслуживание фонарей, замена дросселей, лампочек | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Плата за электрическую энергию |  |  | электрическая энергия | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 2 600 000,00 |  |  | 1 187 642,00 | 1 013 182,00 |  |  | 4 800 824,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение комплектующих для светильников |  |  | электрическая энергия | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 120 750,00 |  |  |  |  |  |  | 120 750,00 |  |  |  |  |  |
| Итого уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 970 750,00 |  |  | 1 187 642,00 | 1 013 182,00 |  |  | 5 171 574,0 |  |  |  |  |  |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев (утилизация) |  |  | Систематический уход за существующими насаждениями | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 60 000,00 |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разбивка клумб и посадка зеленых насаждений |  |  | Увеличение площади газонов и цветников | Администрация сельского поселения | 20187-2020 |  | местный бюджет | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Выкашивание территорий общего пользования |  |  | Санитарный уход | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 186 000,00 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 226 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Обработка территории от борщевика Сосновского |  |  | Санитарный уход | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 290 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Акарицидная обработка территории |  |  | Профилактические мероприятия | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 47 520,00 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 87 520,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений (выкашивание травы, спил деревьев) |  |  | Содержание мест захоронений | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 155 451,10 |  |  |  |  |  |  | 155 451,10 |  |  |  |  |  |
| Итого организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 971,10 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 242 971,10 |  |  |  |  |  |
| 4.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение, установка урн, контейнеров |  |  | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 40 440,00 |  |  |  |  |  |  | 40 440,00 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения |  |  | Санитарное содержание | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 201 727,59 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 241 727,59 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Приобретение, обустройство, реконструкция и ремонт детских площадок |  |  | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | Всего | 366 258,00 |  |  |  |  |  |  | 366 258,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 55 691,00 |  |  |  |  |  |  | 55 691,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 307 000,00 |  |  |  |  |  |  | 307 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Софинансирование жителей | 3 567,00 |  |  |  |  |  |  | 3 567,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Акарицидная обработка территории детских площадок и территорий возле памятников |  |  | Профилактические мероприятия | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ремонт, содержание памятников участникам ВОВ и прилегающих к ним территорий |  |  | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
| Итого прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 760 425,59 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 800 425,59 |  |  |  |  | 1 140 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 449 858,59 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 489 858,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 307 000,00 |  |  |  |  |  |  | 307 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Софинансирование жителей |  | 3 567,00 |  |  |  |  |  |  | 3 567,00 |  |  |  |  |  |
| 5.Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Строительство колодцев | Повышение уровня комфортности |  | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 293 122,62 | 450 000,00 |  |  | 450 000,00 |  | 1 193 122,62 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Прочие мероприятия по организации работ нецентрализованного холодного водоснабжения | Повышение уровня комфортности |  | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 21 280,00 | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  | 121 280,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Ремонт колодцев | Повышение уровня комфортности |  | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 344 597,38 | 159 000,00 |  |  | 159 000,00 |  | 662 597,38 |  |  |  |  |  |  |
| Итого организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 000,00 | 659 000,00 |  |  | 659 000,00 |  | 1 977 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.Меропрития по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | 2018-2020 |  | местный бюджет | 220 000,00 | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 | 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 000,00 | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 | 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 5 063 146,69 |  | 1 926 642,00 |  | 1 752 182,00 | 8 741 970,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 093 579,69 |  | 1 267 642,00 |  | 1 093 182,00 | 6 454 403,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 307 000,00 |  |  |  |  | 307 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Софинансирование жителей | 3 567,00 |  |  |  |  | 3 567,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 659 000,00 |  | 659 000,00 |  | 659 000,00 | 1 977 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.  Раздел 5 Приложения №1 к Постановлению Администрации  Приволжского сельского поселения от 16.01.2018  года  № 5  изложить в новой редакции:

- «Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство в  Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы»

| - Источник финансирования | - Всего | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| - Объем финансирования, в том числе: | - 8 741 970,69 | - 5 063 146,69 | - 1 926 642,00 | - 1 752 182,00 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 6 454 403,69 | - 4 093 579,69 | - 1 267 642,00 | - 1 093 182,00 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - 1 977 000,00 | - 659 000,00 | - 659 000,00 | - 659 000,00 |
| - Средства софинансирования жителей | - 3 567,00 | - 3 567,00 | - - | - - |
| - Областной бюджет | - 307 000,00 | - 307 000,00 | - - | - - |
| - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области,  Мышкинского муниципального района и Приволжского сельского поселения на очередной финансовый год. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете», бюджетом Мышкинского муниципального района и бюджетом Приволжского сельского поселения.»

2.     Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Приволжского сельского поселения по общим вопросам – Сдобнову  Наталью Александровну.

3.  Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Приволжского

сельского поселения	                   Е.Н.Коршунова