АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.04.2021 года                                                                                          №  57

О внесении изменений  в постановление

Администрации Приволжского сельского поселения

от 21.01.19 г. № 12 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселения на 2019 -2021 годы»

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Администрации Приволжского сельского поселения № 23 от 03.03.2015 г «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приволжского сельского поселения», постановления Администрации Приволжского сельского поселения 03.11.2017 г. № 181  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Приволжского сельского поселения»,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Внести в постановление Администрации Приволжского сельского поселения  от 21.01.2019 г.                 № 12 «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселения на 2019 -2021 годы», следующие изменения:

  - Пункт 11 Паспорта муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселения на 2019 -2021 годы» изложить в новой редакции:

| 11 | Объемы и источники финансирования программ | Всего по программе 27 093 420,07 рублей, в том числе по годам реализации: 2019 г. - 7 913 336,88 рублей, в том числе: 3 014 899,88 рублей - средства бюджета Приволжского сельского поселения; 2 675 625,00 рублей - средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения; 2 222 812,00 рублей - средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения. 2020 г. - 9 660 843,31 рублей в том числе: 3 722 923,31,00 рублей - средства бюджета Приволжского сельского поселения; 2 066 625,00 рублей - средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения; 3 871 295,00 рублей - средства бюджета Ярославской области. 2021 г. - 9 519 239,88 рублей в том числе: 3 396 861,10 рублей - средства бюджета Приволжского сельского поселения; 2 251 083,78 рублей - средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения; 3 871 295,00 рублей - средства бюджета Ярославской области. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2021 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения. |
| --- | --- | --- |

1.2 Раздел 3 Приложение № 1 к Постановлению Администрации  Приволжского сельского поселения от 21.01.2019 года  № 12 изложить в новой редакции:

«Раздел 3. План мероприятий программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно – целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным мероприятиям.

Программа включает следующие мероприятия, которые являются составной частью муниципальной программы.

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (руб) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| - Зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов | общедоступность проезда в населенном пункте | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | бюджет поселения | 2 669 324,79 | 2 144 733,31 | 2 396 248,00 | 7 210 306,10 |
| 1.2. | Зимнее содержание дорог между населенными пунктами | общедоступность проезда к населенному пункту | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 2 675 625,00 | 2 066 625,00 | 2 251 083,78 | 6 993 333,78 |
| Итого зимнее содержание дорог |  |  |  |  | Всего | 5 344 949,79 | 4 211 358,31 | 4 647 331,78 | 14 203 639,88 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги в д.Федорково Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего | 1 309 020,00 |  |  | 1 309 020,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 243 569,00 |  |  | 1 243 569,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 65 451,00 |  |  | 65 451,00 |
| 2.2. | Ремонт дороги по ул.Сидоровская в с.Сера Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего | 971 853,60 |  |  | 971 853,60 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 923 260,92 |  |  | 923 260,92 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 48 592,68 |  |  | 48 592,68 |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги в с. Флоровское Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего |  | 1 342 497,84 |  | 1 342 497,84 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 275 372,95 |  | 1 275 372,95 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 67 124,89 |  | 67 124,89 |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги в д. Пшеничниково Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего |  | 693 640,74 |  | 712 399,20 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 658 958,70 |  | 658 958,70 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 34 682,04 |  | 34 682,04 |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги в с. Кривец Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего |  | 745 407,00 |  | 745 407,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 708 136,65 |  | 708 136,65 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 37 270,35 |  | 37 270,35 |
| 2.6 | Ремонт автомобильной дороги в д. Крюково по улице Набережная Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего |  | 356 583,60 |  | 356 583,60 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 338 754,42 |  | 338 754,42 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 17 829,18 |  | 17 829,18 |
| 2.7 | Ремонт участка автомобильной дороги в с.Рождествено Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего |  |  | 676 807,20 | 676 807,20 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 642 966,84 | 642 966,84 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 33 840,36 | 33 840,36 |
| 2.8 | Ремонт автомобильной дороги в д. Кологривцево Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего |  |  | 1 613 868,00 | 1 613 868,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1 533 174,60 | 1 533 174,60 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 80 693,40 | 80 693,40 |
| 2.9 | Ремонт автомобильной дороги в с. Юрьевское Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | Всего |  |  | 620 810,40 | 620 810,40 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 589 769,88 | 589 769,88 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 31 040,52 | 31 040,52 |
| Итого ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  | Всего | 2 280 873,60 | 3 138 129,18 | 2 911 485,60 | 8 330 488,38 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 166 829,92 | 2 981 222,72 | 2 765 911,32 | 7 913 963,96 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 114 043,68 | 156 906,46 | 145 574,28 | 416 524,42 |
| 3. Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка, проверка проектно-сметной документации и других документов, проведение кадастрового учета |  | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | бюджет поселения | 100 000,00 | 65 000,00 | 100 000,00 | 265 000,00 |
| 3.2. | Работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами, и в отношении автомобильных дорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на данные земельные участки и автомобильные дороги |  |  |  | Всего | 78 183,00 | 100 000,00 | 103 000,00 | 281 183,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 55 982,08 |  |  | 55 982,08 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 22 200,92 | 100 000,00 | 103 000,00 | 225 200,92 |
| Итого подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  | Всего | 178 183,00 | 165 000,00 | 203 000,00 | 546 183,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 55 982,08 |  |  | 55 982,08 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 122 200,92 | 165 000,00 | 203 000,00 | 490 200,92 |
| 4. Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение работ по летнему содержанию дорог | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | 2019-2021 | бюджет поселения | 109 330,49 | 1 256 283,54 | 652 038,82 | 2 017 652,85 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 890 072,28 | 1 105 383,68 | 1 995 455,96 |
| Итого летнее содержание |  |  |  |  |  | 109 330,49 | 2 146 355,82 | 1 757 422,50 | 4 013 108,81 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  | Всего | 7 913 336,88 | 9 660 843,31 | 9 519 239,88 | 27 093 420,07 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 222 812,00 | 3 871 295,00 | 3 871 295,00 | 9 965 402,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 3 014 899,88 | 3 722 923,31 | 3 396 861,10 | 10 134 684,29 |
|  |  |  |  |  | средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 2 675 625,00 | 2 066 625,00 | 2 251 083,78 | 6 993 333,78 |

1.3.  Раздел 5 Приложения №1 к Постановлению Администрации  Приволжского сельского поселения от 21.01.2019  года  № 12  изложить в новой редакции:

- «Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселения на 2019 -2021 годы»

| - Источник финансирования | - Всего | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| - Зимнее содержание дорог | - 14 203 639,88 | - 5 344 949,79 | - 4 211 358,31 | - 4 647 331,78 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 7 210 306,10 | - 2 669 324,79 | - 2 144 733,31 | - 2 396 248,00 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - 6 993 333,78 | - 2 675 625,00 | - 2 066 625,00 | - 2 251 083,78 |
| - Областной бюджет | - - | - - | - - | - - |
| - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |
| - Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | - 8 330 488,38 | - 2 280 873,60 | - 3 138 129,18 | - 2 911 485,60 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 416 524,42 | - 114 043,68 | - 156 906,46 | - 145 574,28 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - - | - - | - - | - - |
| - Областной бюджет | - 7 913 963,96 | - 2 166 829,92 | - 2 981 222,72 | - 2 765 911,32 |
| - Федеральный бюджет |  |  | - - | - - |
| - Подготовка проектно-сметной документации | - 546 183,00 | - 178 183,00 | - 165 000,00 | - 203 000,00 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 490 200,92 | - 122 200,92 | - 165 000,00 | - 203 000,00 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - - | - - | - - | - - |
| - Областной бюджет | - 55 982,08 | - 55 982,08 | - - | - - |
| - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |
| - Летнее содержание | - 4 013 108,81 | - 109 330,49 | - 2 146 355,82 | - 1 757 422,50 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 2 017 652,85 | - 109 330,49 | - 1 256 283,54 | - 652 038,82 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - - | - - | - - | - - |
| - Областной бюджет | - 1 995 455,96 | - - | - 890 072,28 | - 1 105 383,68 |
| - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |
| - Объем финансирования всего, в том числе: | - 27 093 420,07 | - 7 913 336,88 | - 9 660 843,31 | - 9 519 239,88 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 10 134 684,29 | - 3 014 899,88 | - 3 722 923,31 | - 3 396 861,10 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - 6 993 333,78 | - 2 675 625,00 | - 2 066 625,00 | - 2 251 083,78 |
| - Областной бюджет | - 9 965 402,00 | - 2 222 812,00 | - 3 871 295,00 | - 3 871 295,00 |
| - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области,  Мышкинского муниципального района и Приволжского сельского поселения на очередной финансовый год. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете», бюджетом Мышкинского муниципального района и бюджетом Приволжского сельского поселения».

2.     Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы  Приволжского

сельского поселения	                   Н.А. Сдобнова