АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   04.03.2021 года                                                                                                                 №  20

Об утверждении муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство в

Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы»

(в редакции от 02.04.2021 № 50, от 06.04.2021 № 61,

от 23.04.2021 № 70, от 24.08.2021 № 127,

от 30.12.2021 № 206, от 17.03.2022 №37,

от 11.07.2022 № 115, от 13.09.2022 № 130

от 06.12.2022 № 198, от 01.02.2023 № 10

от 15.03.2023 № 25, от 13.04.2023 № 39,

от 02.06.2023 № 70, от 03.08.2023 № 122

от 10.10.2023 № 205, от 29.12.2023 № 335)

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», на основании постановления Администрации Приволжского сельского поселения № 23 от 03.03.2015 г «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приволжского сельского поселения», постановления Администрации Приволжского сельского поселения 03.11.2017 г. № 181  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Приволжского сельского поселения»,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Утвердить муниципальную программу  «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы» (Приложение №1)

2.     Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3.     Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление подлежит обнародованию.

5.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Приволжского

сельского поселения	                           Е.Н.Коршунова

Приложение №1 к

Постановлению Администрации

Приволжского сельского поселения

от  04.03.2021  № 20

(в редакции от 02.04.2021 № 50, от 06.04.2021 № 61,

от 23.04.2021 № 70, от 24.08.2021 № 127,

от 30.12.2021 № 206, от 17.03.2022 №37,

от 11.07.2022 № 115, от 13.09.2022 № 130

от 06.12.2022 № 198, от 01.02.2023 № 10

от 15.03.2023 № 25, от 13.04.2023 № 39,

от 02.06.2023 № 70, от 03.08.2023 № 122

от 10.10.2023 № 205, от 29.12.2023 № 335)

Муниципальная программа  «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2021 – 2023 годы»

Паспорт  муниципальной программы « Жилищно – коммунальное хозяйство в  Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы»

| 1 | Наименование муниципальной программы | Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки муниципальной программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Администрации Приволжского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 23 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приволжского сельского поселения» |
| 3 | Заказчик программы | МУ «Администрация Приволжского СП» |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава Приволжского сельского поселения |
| 5 | Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| 6 | Цель программы | -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Приволжского сельского поселения; -активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населённых пунктов; -повышение общего уровня благоустройства поселения; -улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения; - улучшение обеспечения населения Приволжского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. |
| 7 | Задачи программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства территории поселения. - приведение в качественное состояние элементов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства. - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; -строительство колодцев. |
| 8 | Перечень основных мероприятий программы | 1.Организация и содержание уличного освещения. 2. Озеленение. 3. Организация и содержание мест захоронения. 4. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |
| 9 | Сроки и этапы реализации программы | 2021-2023 годы. |
| 10 | Перечень подпрограмм муниципальной программы | Программа не содержит подпрограмм |
| 11 | Объемы и источники финансирования программ | Всего по программе 21 703 678,45 рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 5 580 506,83 рублей, в том числе: 4 318 850,83 рублей – средства бюджета Приволжского сельского поселения; 261 656,00 рублей – средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения; 1 000 000,00 рублей – средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения. 2022 год - 9 732 055,31 рублей, в том числе: 5 209 041,31 рублей – средства бюджета Приволжского сельского поселения; 1 048 000,00 рублей – средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения 3 475 014,00 рублей – средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения. 2023 год – 6 391 116,31 рублей, в том числе: 4 874 219,31 рублей – средства бюджет Приволжского сельского поселения; 1 039 000,00 рублей – средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения. 477 897,00 рублей – средства бюджета Ярославской области, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021 – 2023 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения |
| 12 | Ожидаемые результаты | 1. Улучшение состояния территории Приволжского сельского поселения; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 2. Привитие к жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, соблюдению чистоты и порядка на территории поселения. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления Приволжского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы. Недостаточное освещение улиц, и как следствие, необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации повышения уровня жизни населения сельского поселения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание населенных пунктов. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора и вывоза мусора.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. Цель и целевые показатели муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры Администрации Приволжского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства территории поселения.

- приведение в качественное состояние элементов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

- « Жилищно – коммунальное хозяйство в  Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы.»

| - Наименование показателя | - Единица измерения | - Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое 2020 год | 2021 год плановое | 2022 год плановое | 2023 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Оплата за поставку электрической энергии | тыс. кВт/ч | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Ремонт фонарей уличного освещения (количество светильников) | шт | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |  |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка территории | га. | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |

Раздел 3. План мероприятий программы

| Система программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт фонарей уличного освещения | Обслуживание фонарей, замена дросселей, лампочек | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 354 419,51 | 438 439,78 | 316 000,00 | 1 108 859,29 |
| 1.2. | Плата за электрическую энергию | Электрическая энергия | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 2 385 000,00 | 2 695 000,00 | 2 634 800,00 | 7 714 800,00 |
| 1.3. | Приобретение комплектующих для светильников | Электрическая энергия | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 241 428,10 | 640 642,00 | 400 700,00 | 1 282 770,10 |
| 1.4. | Оплата пеней | Электрическая энергия | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 9 000,00 | 25 000,00 | 5 294,41 | 39 294,41 |
| Итого уличное освещение |  |  |  |  | местный бюджет | 2 989 847,61 | 3 799 081,78 | 3 356 794,41 | 10 145 723,80 |
| 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев (утилизация) | Систематический уход за существующими насаждениями | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 90 600,00 | 0,00 | 122 059,27 | 212 659,27 |
| 2.2. | Выкашивание территорий общего пользования | Санитарный уход | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 32 500,00 | 31 145,53 | 198 197,85 | 261 843,38 |
| 2.3. | Обработка территории от борщевика Сосновского | Санитарный уход | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 212 136,00 | 212 136,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 49 800,00 | 30 000,00 | 38 259,72 | 118 059,72 |
|  |  |  |  |  | Всего | 172 900,00 | 61 145,53 | 570 652,84 | 804 698,37 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 212 136,00 | 212 136,00 |
| Итого озеленение |  |  |  |  | местный бюджет | 172 900,00 | 61 145,53 | 358 516,84 | 592 562,37 |
| 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Акарицидная обработка и дератизация территории | Профилактические мероприятия | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 47 759,95 | 60 000,00 | 70 000,00 | 177 759,95 |
| 3.2. | Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений (выкашивание травы, спил деревьев) | Содержание мест захоронений | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 60 000,00 | 140 000,00 | 319 300,00 | 519 300,00 |
| 3.3. | Оснащение кладбищ информационными табличками | Содержание мест захоронений | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| Итого организация и содержание мест захоронений |  |  |  |  | местный бюджет | 135 359,95 | 200 000,00 | 389 300,00 | 724 659,95 |
| 4. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ПСД на мероприятия по благоустройству | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 0,00 | 83 032,90 | 35 759,75 | 118 792,65 |
| 4.2. | Комплексное благоустройство центральной площади с.Рождествено | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Всего | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4.3. | Ремонт и содержание детских игровых площадок | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 2 240,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | 7 864,00 |
| 4.4. | Ремонт, содержание памятников участников ВОВ и прилегающих к ним территорий | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 99 000,00 | 0,00 | 25 108,85 | 124 108,85 |
| 4.5. | Приобретение материалов на ремонт, содержание памятников участникам ВОВ и прилегающих к ним территорий и детских игровых площадок | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 17 000,00 | 37 776,00 | 54 484,00 | 109 260,00 |
| 4.6. | ПСД на комплексное благоустройство центральной площади с.Рождествено | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 147 084,80 | 0,00 | 0,00 | 147 084,80 |
| 4.7. | Приобретение материалов на комплексное благоустройство центральной площади с.Рождествено | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 572 758,76 | 0,00 | 0,00 | 572 758,76 |
| 4.8. | Изготовление и постановка стендов "Алея памяти и славы" для комплексного благоустройства центральной площади с.Рождествено | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 37 093,12 | 61 890,10 | 21 277,40 | 120 260,62 |
| 4.9. | Благоустройство территории центральной площади с.Рождествено | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 127 823,32 | 0,00 | 0,00 | 127 823,32 |
| 4.10. | Обустройство детской игровой площадки в д. Балакирево Приволжского СП Мышкинского МР | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Всего | 0,00 | 315 790,00 | 0,00 | 315 790,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 15 790,00 | 0,00 | 15 790,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 4.11. | Благоустройство общественной территории - игровая площадка в районе Галачевского СДК | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Областной бюджет | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 4.12. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Санитарное содержание | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 46 329,00 | 46 329,00 |
| 4.13. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 0,00 | 902 112,00 | 546 649,06 | 1 448 761,06 |
| 4.14. | Обустройство детской игровой площадки в д. Старово Приволжского СП Мышкинского МР Ярославской области | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Областной бюджет | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4.15. | Благоустройство территории военно-мемориального объекта - памятника в с.Сера Приволжского СП Мышкинского МР ЯО | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Всего | 0,00 | 500 015,00 | 0,00 | 500 015,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 25 001,00 | 0,00 | 25 001,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 475 014,00 | 0,00 | 475 014,00 |
| 4.16. | Ремонт памятника в д. Коптево Приволжского СП Мышкинского МР | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Всего | 0,00 | 0,00 | 279 749,00 | 279 749,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 13 988,00 | 13 988,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 265 761,00 | 265 761,00 |
| Итого прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  | Всего | 2 003 000,00 | 4 603 428,00 | 1 012 169,06 | 7 618 597,06 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 003 000,00 | 1 128 414,00 | 746 408,06 | 2 877 822,06 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 000 000,00 | 3 475 014,00 | 265 761,00 | 4 740 775,00 |
| 5. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт колодцев | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 231 117,00 | 965 000,00 | 462 277,83 | 1 658 394,83 |
| 5.2. | Лабораторное исследование воды | Профилактические мероприятия | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 30 539,00 | 38 967,00 | 34 314,86 | 103 820,86 |
| 5.3. | Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 0,00 | 0,00 | 430 757,31 | 430 757,31 |
| 5.4. | Проектно - сметная документация | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 0,00 | 44 033,00 | 111 650,00 | 155 683,00 |
| Итого организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 261 656,00 | 1 048 000,00 | 1 039 000,00 | 2 348 656,00 |
| 6. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | Повышение уровня комфортности | Администрация Приволжского сельского поселения | 2021 - 2023 | местный бюджет | 17 743,27 | 20 400,00 | 23 200,00 | 61 343,27 |
| Итого мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | местный бюджет | 17 743,27 | 20 400,00 | 23 200,00 | 61 343,27 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  | Всего | 5 580 506,83 | 9 732 055,31 | 6 391 116,31 | 21 703 678,45 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 318 850,83 | 5 209 041,31 | 4 874 219,31 | 14 402 111,45 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 000 000,00 | 3 475 014,00 | 477 897,00 | 4 952 911,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета ММР, поступившие в бюджет ПСП | 261 656,00 | 1 048 000,00 | 1 039 000,00 | 2 348 656,00 |

- Раздел 4. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую  результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса  стратегической результативности муниципальной программы:

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | высокорезультативная |
|  | среднерезультативная |
|  | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | высокоэффективная |
|  | среднеэффективная |
|  | низкоэффективная |

- Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство в  Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы»

| - Источник финансирования | - Всего | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| - Организация и содержание уличного освещения | - 10 145 723,80 | 2 989 847,61 | 3 799 081,78 | 3 356 794,41 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 10 150 429,39 | - 2 989 847,61 | - 3 799 081,78 | - 3 356 794,41 |
| - Средства софинансирования жителей | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 2.Озеленение | - 804 698,37 | - 172 900,00 | - 61 145,53 | - 570 652,84 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 592 562,37 | - 172 900,00 | - 61 145,53 | - 358 516,84 |
| - Областной бюджет | - 212 138,00 | - 0,0 | - 0,0 | - 212 138,00 |
| - Организация и содержание мест захоронения | - 724 659,95 | - 135 359,95 | - 200 000,00 | - 389 300,00 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 724 659,95 | - 135 359,95 | - 200 000,00 | - 389 300,00 |
| 4. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | - 7 618 597,06 | - 2 003 000,00 | - 4 603 428,00 | - 1 012 169,06 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 2 877 822,06 | - 1 003 000,00 | - 1 128 414,00 | - 746 408,06 |
| - Областной бюджет | - 4 740 775,00 | - 1 000 000,00 | - 3 475 014,00 | - 265 761,00 |
| - Федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| 5. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения | - 2 348 656,00 | - 261 656,00 | - 1 048 000,00 | - 1 039 000,00 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - 2 348 656,00 | - 261 656,00 | - 1 048 000,00 | - 1 039 000,00 |
| 6. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | - 61 343,27 | - 17 743,27 | - 20 400,00 | - 23 200,00 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 61 343,27 | - 17 743,27 | - 20 400,00 | - 23 200,00 |
| Итого по муниципальной программе | 21 703 678,45 | 5 580 506,83 | 9 732 055,31 | 6 391 116,31 |
| - Бюджет Приволжского СП | - 14 402 111,45 | - 4 318 850,83 | - 5 209 041,31 | - 4 874 219,31 |
| - Средства бюджета Мышкинского муниципального района, поступившие в бюджет Приволжского сельского поселения | - 2 348 656,00 | - 261 656,00 | - 1 048 000,00 | - 1 039 000,00 |
| - Областной бюджет | - 4 952 911,00 | - 1 000 000,00 | - 3 475 014,00 | - 477 897,00 |

- Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области,  Мышкинского муниципального района и Приволжского сельского поселения на очередной финансовый год. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете», бюджетом Мышкинского муниципального района и бюджетом Приволжского сельского поселения.